Приложение№3

Отчёт

Правления ТСЖ «Старый Аэропорт»  за 2016-18г

Начислено жильцам 39496237р., оплачено жильцами38343179.,

Долг жильцов на 31.12.2018г составлял 4 176 363р

Капитальный ремонт:

начислено-3369004р,

оплачено-2849615р,

долг жильцов-746769р.

По статье кап. ремонт произведены следующие работы:

1.Ремонт примыканий с последующей гидроизоляцией 1-2 под  -363965р.

2. Ремонт и обустройство кровельной изоляции 3-4под,

гидроизоляция примыканий лифтовых  машинных отд. 3,4,5,6,7 под закрепление кирпичной кладки пилястр в кв№62,36, укрепление стен лифтово-машинных отд-3под,восстановление верхних венцов кирпичной  кладки вент. шахт-1-7 под.,с установкой зонтов из оцинкованного железа 1-7под

Ремонтные работы, запланированные на 2018г выполнены:

а. ремонт крыши 3-4 под (укладка нового покрытия с установкой аэраторов,)

б.ремонт 13 оставшихся вент. шахт с установкой зонтов из оцинковки ,монтаж сливов из оцинк. железа на всех лифтовых маш отд.

На общую сумму: 2 085 008р

4. Ремонт дорожно-асфальтового покрытия двора общ площадью 890м2-890000р.

Этим летом хотелось бы сделать оставшуюся часть асфальта, если жильцы погасят задолженность. то работы по ремонту дорожного полотна будут выполнены

5. Замена трубопровода отопления в подземных лотках на трубы в теплоизоляции между

4-5-6-7 под около 400 000р                                                                                                                        Текущий ремонт: начислено-1 533838р.,

оплачено-1 502 573р.,

долг-144538р.

По статье тек. ремонт произведены следующие работы:

1.Ремонт 3 подъезда, освещение спорт площадки, установка регулирововочно- балансирного клапана на 1-4под-36902р, сварочные работы в Тепл узле-14900,установка снегозадержателей-28780р, доукомплект автом  ворот+ сварочные работы по ремонту-32000,установка почт ящиков в 3пд-5800, покупка манометров, кранов ,трансформатора и тд-14000, Итого более: 150000р

В настоящий момент проводится ремонт 5 подъезда, после завершения которого скорее всего приступим к ремонту 7 под, а если активность жильцов по оплате кв.платы будет нормальной,

то зимой можем сделать и 1 под

К сведению: просроченная задолженность по кв плате жильцов 5 под- более 200000р,                  7под-более 500000р

Коммунальные услуги:

1.КазЭнерго(ГВС+отопление): начислено-14677617р., оплачено-14493919р.,                                        долг жильцов на 31.12.2018г-1 537222р

2. Водоканал (ХВС+ канализация): начислено-1 980554р., оплачено-1 912838р.,

Долг жильцов на 31.12.2018г-200083р.

3.КазЭнергоСбыт(электроэнергия): начислено-4 750 540р., оплачено-4 798 400р.,

Долг жильцов на 31.12.2018г-414 473р.

Общий долг жильцов по платежам на 31.12.2017г—4 176 363р

На 01.07.2019г долг просроченных платежей составляет-2 559 622р

Долгов перед  Ресурсо Снабжающими Организациями у ТСЖ-- НЕТ!!!